生产基地厂房及配套用房工程（二期）

白蚁防治合同

工程名称：生产基地厂房及配套用房工程（二期）白蚁防治工程

合同编号： HPGCHT-（2021）004

发包人：黑牛食品（广州）有限公司

承包人：

合同签署地：广州黄埔区

签订日期：

## 合 同 书

发包人（甲方）：黑牛食品（广州）有限公司      统一社会信用代码：91440101583366329Y

承包人（乙方）：                            统一社会信用代码：

根据《民法典》及国家有关法规规定，甲方委托乙方对生产基地厂房及配套用房工程（二期）进行白蚁防治工作，乙方提供白蚁防治服务，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

- 工程概况：

1、工程名称：生产基地厂房及配套用房工程（二期）白蚁防治工程。

2、建设地点：黄埔区云埔工业区方达路2号。

3、工程规模：二期规划用地面积7540平方米，总计容面积68227平方米（暂定），总建筑面积69738平方米（暂定）。其中4、5号厂房地上12层，建筑总高60米，计容面积59592平方米（暂定），建筑面积60202平方米（暂定）；6号厂房地上9层，建筑总高46.2米，计容面积8620平方米（暂定），建筑面积8760平方米（暂定）；地下设备房地下一层，建筑高度5.2米，计容面积0平方米（暂定），建筑面积681平方米（暂定）；地下设备房梯屋地上一层，建筑高度3.2米，计容面积15平方米（暂定），建筑面积15平方米（暂定）；地下雨水调蓄池地下一层，建筑高度3.2米，计容面积0平方米（暂定），建筑面积80平方米（暂定）。详见发包人提供的图纸。

- 本合同依据下列文件签订：

1、《中华人民共和国民法典》

2、《中华人民共和国招标投标法》

3、其他相关法律及地方法规

- 工程主要内容：

生产基地厂房及配套用房工程（二期）白蚁防治包括且不限于完成本项目的白蚁防治的方案编制及报审（如有）、施工、三方验收及竣工联合验收等所有相关工作，取得《广州市白蚁防治工程质量验收报告》，确保甲方完成白蚁防治竣工联合验收。

- 承包方式：

本工程实行单价包干，工程含税单价为    元/平方米。

- 施工方案

白蚁预防工程按报建批准的施工图制订白蚁预防施工方案。本合同签订时尚未有报建图的，先按工程概况估算。

- 工期

- 工期：本工程自 2021年  月  日开工，于    年   月   日竣工。

- 工程停建或缓建：因国家或地方政策调整、人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议并报合同原审查部门备查。

- 工程价款及付款方式：

- 白蚁防治工程暂定含税总费用为人民币        元（¥        ），其中不含税金额为人民币        元（¥        ），税点为   %，税金为人民币        元（¥        ）。如增减面积，则按实际建筑面积增减结算，原单价不变。建筑总面积以《建设工程报建审核书》核定为准。

- 支付方式：

每次付款前，乙方应向甲方提供等额合法增值税专用发票及甲方已确认的乙方付款申请及符合付款进度的报告，否则甲方有权暂停支付相应工程款，甲方不构成违约。具体如下：

- 本合同签署生效后，乙方进场，甲方在14个工作日内支付   %预付款，即人民币        元（¥        ）；

- 工程按照合同约定施工完成，经竣工联合验收后，乙方将竣工资料和请款资料提交给甲方，甲方收到资料确认无误后14个工作日内，支付本合同款的   %，即人民币        元（¥        ）。

- 双方指定收付款账号信息如下：

甲方发票信息：

户名：黑牛食品（广州）有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行

账号：82210154740001733

地址和电话：广州市黄埔区云埔工业区埔北路1号自编3号首层110房 020-66883333

纳税人识别码：91440101583366329Y

乙方指定收款账号信息：

户名：

开户银行：

账号：

- 甲方权利义务

- 指派 曾金标 为甲方现场代表（联系电话： 13556350978），对白蚁防治工程质量、进度进行监督检查，对工程进行验收。

- 本合同签署生效后，建筑工程报建图批出后，向乙方提供一套施工图及建筑总平面图。

- 委托        进行白蚁防治工程监理，负责按土建施工进度和乙方提供的白蚁防治方案，提前2日书面通知乙方进场施工，避免施工过程不能衔接而影响工程质量或进度。监理公司按监理合同约定履行监理职责。

- 甲方通知乙方进场施工时，乙方应于施工前2个工作日通知广州市房屋安全管理所到现场进行施工监督。

- 乙方权利义务

- 指定      为乙方施工代表（联系电话：        ），负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

- 收到甲方提供的一套建筑施工图后2日内向甲方和监理单位提供白蚁防治方案。

- 严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。做好各项质量检查记录，参加竣工联合验收。

- 乙方应在建设项目开工前将本合同送广州市房屋安全管理所办理备案。

- 乙方必须委派专业人士负责本工程的施工，并做好施工过程中的一切安全防护措施。若因施工过程中引起的安全问题，则由乙方承担，造成甲方损失的，乙方据实赔偿。

- 工程质量及验收标准

- 本工程以白蚁防治方案和验收规程作为质量评定验收。

- 白蚁防治施工应使用经国家有关部门批准生产的药剂。本工程使用的药品：⑴ 防蚁沟：2．5%联苯菊脂；⑵ 墙体：2．5%联苯菊脂；⑶ 变形缝：2．5%联苯菊脂；⑷其他：2．5%联苯菊脂。甲方在乙方实施白蚁防治施药期间，应通知广州市房屋安全管理所到施工现场对预防工程的试剂进行检查和抽样检验。

- 全部白蚁预防工程施工完毕后，乙方应通知甲方验收。由甲方组织乙方、工程监理单位办理有关验收、移交手续，并确保甲方完成白蚁防治竣工联合验收。如甲方在 15个工作日内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。若验收不通过的，乙方须按照甲方要求及时返工，直至验收通过为止，由此产生的额外费用均由乙方自行承担。

- 工程保质期：从工程竣工联合验收核准之日起10年。在保质期内，乙方负责白蚁预防工程进行定期的复查，由甲方、业主或物业管理公司确认；乙方确保本工程（属合同范围）在保质期内不受蚁害，如出现蚁害，经甲方通知，乙方24小时内上门无偿灭治。

- 违约责任

- 乙方未按约完成本合同约定事宜的，每拖延一天，支付合同总价款的万分之一/日作为违约滞纳金；超过5个工作日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同总价款的20%作为违约金，给甲方造成损失的，甲方有权追偿。

- 乙方违反本合同约定，未能达到约定的工程施工目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，乙方按照本条第1款约定承担违约责任。

- 乙方违反合同其他约定，经甲方书面督促后仍不改正的，则甲方有权视情节严重程度，要求乙方承担本合同款的5%-20%作为违约金。自甲方发出通知之日按约支付，若乙方逾期承担的，按同期LPR计息，直至支付为止。

- 甲方未按约提供资料的，则工期顺延。

- 甲方无正当理由逾期付款的，经乙方书面催告后仍未付款的，则按照应付未付金额的万分之一/日计违约滞纳金，直至付款为止。

- 争议解决

因本合同引起的纠纷，双方友好协商；未果的，则任一方有权向工程所在地的法院管辖。

- 其他

- 本合同签订后，甲乙双方都必须严格履行。在执行中如有需要协调或补充，须经双方协商一致后，作出书面补充协议，并报广州市房屋安全管理所备案。

- 二次装修的木质结构、绿化树木、草地的白蚁防治施工不在本合同范围内，如需乙方施工，费用另计。

- 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力，自双方签名盖章之日起生效。

- 双方指定联系方式如下，通过指定方式往来的文件、资料作为本合同不可分割的组成部分。一方当事人可采用直接告知、邮寄、电子邮件或者其他合法方式通知对方当事人。本合同约定通讯地址，为①双方在非诉时传送各类通知、协议、资料，以及处理履约纠纷时，需送达的各文件和法律文书。②及争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。任一方联系方式发生变动，须提前三天书面告知对方，否则引起送达不到的法律责任由变动方自行承担。

|  | 联系人 | 电话 | 邮箱 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 | 曾金标 | 13556350978 | zengjb@blackcow.cn | 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A座21楼 |
| 乙方 |  |  |  |  |

（以下无正文）

甲方（盖章）：黑牛食品（广州）有限公司    乙方（盖章）：

授权签约人：                             授权签约人：

签字日期：   年    月     日             签字日期：   年    月     日