生产基地厂房及配套用房工程（二期）

临时用电工程承包合同

工程名称：生产基地厂房及配套用房工程（二期）

500kVA箱式变压器临时用电工程

合同编号： HPGCHT-（2021）001

发包人：黑牛食品（广州）有限公司

承包人：

合同签署地：广州黄埔区

签订日期：

## 合 同 书

发包人（甲方）：黑牛食品（广州）有限公司      统一社会信用代码：91440101583366329Y

承包人（乙方）：                              统一社会信用代码：

根据《民法典》及国家有关法规规定，承包人承包发包人生产基地厂房及配套用房工程（二期）500kVA箱式变压器临时用电工程，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。

- 工程概况：

1、工程名称：生产基地厂房及配套用房工程（二期）500kVA箱式变压器临时用电工程。

2、建设地点：黄埔区云埔工业区方达路2号。

- 工程主要内容：

本工程为总价包干模式，乙方对该工程的报建、勘察设计、施工、设备采购、竣工报验、直至通电等进行全过程承包，包括但不限于以下内容：

- 设备采用500kVA箱式变压器一台。

- 设备的运输、吊装、就位、安装、调试、以及供电公司的验收、装表、送电工作均由乙方承担。

- 临时用电设计及设计费由乙方承担。

- 承包方式：

本工程实行总价包干。按照工程量清单及施工图纸内容，采取包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、供电局申报）等并取得相关供电部门认可的验收合格证明文件的承包方式。

- 合同工期：

本工程总工期  30 个日历天，或按甲方时限进度要求开工及竣工，具体开工日期按甲方要求。

- 工程价款及付款方式：

- 本工程包干含税总价为：人民币              （￥    元）整，其中不含税金额为人民币              （￥      元）整；税点为9%，增值税税额为人民币       （￥      元）整。

- 每次付款前，乙方需向甲方提供等额合法增值税专用发票及甲方已确认的乙方付款申请及符合付款进度的报告，否则甲方有权暂停支付相应工程款，甲方不构成违约。具体如下：

- 本合同签署生效后，乙方进场，甲方在15天内支付10%预付款，即人民币        整（¥             ）；

- 工程按照合同约定施工完成，经竣工验收，装表通电后将竣工资料和请款资料提交给甲方，甲方收到资料确认无误后15天内，支付至结算价的95%，即人民币          元（¥      ）；

- 质保金为本工程含税总价的5%，在保修期内，乙方无任何违约行为或发生扣减质保金事宜的，保修期届满后十五天内甲方支付本合同结算价的5%，即人民币         元（¥        ）。自此，预付款自动转为本合同款。

- 双方指定收付款账号信息如下：

甲方发票信息：

户名：黑牛食品（广州）有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行

账号：82210154740001733

地址和电话：广州市黄埔区云埔工业区埔北路1号自编3号首层110房 020-66883333

纳税人识别码：91440101583366329Y

乙方指定收款账号信息：

户名：

开户银行：

账号：

- 双方职责：

- 甲方指派 曾金标 为驻工地代表。乙方指派      （身份证号码：         ）为驻工地代表，负责合同的履行，按要求组织施工。

- 甲方负责向乙方提供基础数据。

- 甲方向乙方提供施工便利。

- 本合同签订前，乙方已经到工程施工现场进行实地踏勘，对项目工程现状、工程范围及工作内容十分了解且明晰，不得以不了解现场为理由要求追加工程款。

- 乙方在开工前制定相应的施工安全措施和质量保证措施。乙方在签订合同后的两天内，上报详细的施工进度计划、技术方案和安全文明施工方案。

- 乙方必须保证具备承担本工程所必要的资质，施工管理水平和工人的技术水平应与乙方资质相符，若出现转包、挂靠或聘请非本部队伍施工，甲方可单方中止合同，乙方承担必须承担因此产生的所有责任及经济损失。

- 工程所需主要设备、材料由乙方采购并符合广州市供电局验收合格为准。材料和设备由乙 方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有合格证明。如一方对材料设备有异议，需进行检验。如检验合格，检验费由持有异议一方承担，否则由采购方承担。工程材料和设备差价的处理办法由乙方总承包。施工中，如材料价格变动，工程总造价不变。

- 乙方在施工中应指派专人到现场负责检查施工安全、质量 、进度。

- 乙方按照图纸组织施工。如工程变更或施工图纸修订，甲方应提前向乙方提供书面变更请求，乙方在可能的情况下按照甲方提供的书面变更要求组织施工。

- 乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工期间不发生人身、设备等事故。乙方必须为所属进场及施工作业人员提供合符标准的劳保用品并督促其使用，承担进场及施工人员的人身安全和设备安全等一切责任。乙方应按施工安全规范施工，积极采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。施工中如发生任何安全事故，均由乙方负责承担包括损失赔偿费、抚恤费等法律责任，甲方不承担任何责任。如对甲方造成损失的，乙方还必须赔偿甲方的损失。

- 乙方要妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、公共设施、现场保卫和建筑垃圾的清运工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。

- 工程质量标准及验收：

- 工程质量标准按《电器装置安装工程电器施工规范》(GBJ147-90，GB50254-2014)执行。安装工程部分按电力部门供电法规及《广州市供用电技术标准》验收；土建部分按国家及省、市现行验收规范执行。

- 乙方应严格按照施工图、设备制造厂说明书及技术资料等组织施工。乙方经自检、调试认为工程具备竣工验收条件后，由乙方向相关主管部门申请验收，直到取得验收合格意见书。

- 竣工日期的认定：竣工日期以工程完工并通过相关主管部门验收合格为准。若工程需整改后才能达到竣工要求，以整改完成的日期为准。工程竣工十个工作日内取得相关主管部门出具的验收合格意见书。

- 乙方应在竣工验收合格之日起30 日内向甲方提供全套竣工验收资料一式 贰 份（包括施工竣工图、材料检验、设计变更、分部验收等资料），签署交工验收合格证。

- 工程保修期：

本工程保修期为临时施工用电工程竣工验收至永久用电接驳完成，自工程完工并验收合格之日起计。保修期内，如发生施工质量问题或设备产品质量问题，由乙方无偿组织修复，并承担相应的责任。保修期从验收通电之日起计算。乙方向甲方保证：本合同项下供应的设备、材料和施工质量均无缺陷。不管甲方是否已进行检验，如果在工程验收合格后“质保期”内任何时间，发生或发现由于低质设备、材料或不良施工质量所造成的任何缺陷、故障、不足、失效、变裂（以下合称为“受担保事项”），此类“受担保事项”应由乙方在接到甲方书面通知后24小时内赶赴现场予以免费修复。若乙方未能于24小时内到达现场修复，甲方有权另行委托第三方予以修复，所发生的费用，甲方有权从乙方保修金中直接扣除，不足部分仍应由乙方承担。

- 违约责任：

- 在乙方进场前，任一方无正当理由解除合同的，违约方按合同总金额的5%承担违约金，双方不再继续履行合同；在乙方进场后，任一方解除合同的，违约方据实赔偿守约方损失，损失金额无法计算的，按合同总金额的20%为限计违约金，双方不再继续履行合同。

- 乙方责任造成的停工、返工材料、器材损失均由乙方承担。逾期竣工，从逾期次日起，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金人民币￥2000元。逾期超过 30 日，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的 20%向甲方支付违约金，并要求乙方退还甲方已付款项。

- 乙方在施工中应严格执行《电业安全工程规程》和施工现场的有关安全措施，并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。乙方须制定完整的安全措施，严格按照安全工作规程进行施工，保障施工安全。施工期间，由乙方原因造成的设备损坏和人身伤亡，责任均由乙方承担。如给甲方造成损失包括但不限于对方聘请律师的费用)，乙方还应承担赔偿责任。

- 乙方承包的工程质量及材料不符合合同要求或国家规定及行业标准的，负责无偿返工更换，因乙方质量原因造成甲方实际损失的由乙方承担，并在工程款中扣除。如修理和返工仍达不到要求的，甲方可解除合同，甲方有权聘请第三方进行返工、拆除、维修，由此造成的全部损失由乙方承担，乙方除应赔偿甲方的损失外，还应向甲方支付本工程固定总价20%的违约金。

- 乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收的，或者未按合同约定取得的相关验收合格意见书的，每逾期一日按¥2000元向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除。逾期超过5日，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已付款项，据实赔偿甲方损失。

- 甲方在乙方未领工程款内扣除上述违约金，如有不足，乙方仍应负责清偿。

- 因不可抗力因素的原因导致合同不能正常履行的，双方均不承担违约责任，但应及时采取措施以减少损失。不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知对方，并应在不可抗力事件发生后20个工作日内，提供发生不可抗力事件的相关证明。

- 工程移交：

工程验收合格，正式通电后3天内，乙方须完成工程移交，随施工图纸二套、施工资料、试验资料、产品合格证、检验报告等材料一并移交甲方。

- 合同纠纷解决方式：

合同在履行过程中如有争议，通过双方协商解决，协商无法达成一致意见的，由实际履行地（工程所在地）的人民法院管辖。

- 其他

- 投标报价单（附件1：一台500kVA箱式变压器工程报价表）以及其他合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同其它条款具有同等法律效力，共同执行。

- 本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同未尽事宜，双方可另行协商或签订补充协议。

3、	双方指定联系方式如下，一方当事人可采用直接告知、邮寄、电子邮件或者其他合法方式通知对方当事人。本合同约定通讯地址，为①双方在非诉时传送各类通知、协议、资料，以及处理履约纠纷时，需送达的各文件和法律文书。②及争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。任一方联系方式发生变动，须提前三天书面告知对方，否则引起送达不到的法律责任由变动方自行承担。

|  | 联系人 | 电话 | 邮箱 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 | 曾金标 | 13556350978 |  | 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A座21楼 |
| 乙方 |  |  |  |  |

（以下无正文）

甲方（盖章）：黑牛食品（广州）有限公司    乙方（盖章）：

授权签约人：                             授权签约人：

签字日期：   年    月     日             签字日期：   年    月     日